令和８年度みやぎ二酸化炭素排出削減支援事業補助金進捗状況報告書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　補助事業者名：　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担当者名：　　　　　　　　　　　　
（いずれかを囲む）９月末時点・１０月末時点
１　別紙「当初計画との進捗状況比較表」に記入してください。
なお、証憑書類（見積書、契約書、発注請書、納品書、検収確認調書、請求書、領収書、振込依頼書等）について、取得・作成済みのものがあれば、併せて写しを御提出願います。

２　事業の進捗状況について回答してください。
	事業進捗状況について
	（　スケジュールどおり　・　遅れている　）

	「遅れている」場合、その理由と今後の見込み※1
	



	事業完了後の完了検査時に製品番号等の確認ができなくなる設備の有無※2
	〇設備の有無（　有　・　無　）
〇有の場合は設備の名称



	事業完了までに必要な許認可の有無及び手続の進捗
	○必要な許認可（　有　・　無　）
○有の場合は許認可の名称とその進捗状況


　※１　今後の見込みは、「事業実施期間内には完了できる」、「今年度内には完了できる」、「今年度内の完了は難しい」などのように記入してください。
　※２　設備設置時に製品番号等の撮影をお願いします。

３　事業計画の変更見込みの有無について回答してください。
なお、あらかじめ事業変更承認申請書を提出し、知事の承認を得ることが必要な場合については、以下のとおりです。
(1)　申請のあった補助事業の目的や効果に影響する範囲での仕様等の変更
(2)　補助対象経費の総額の20％超の減少
(3)　補助事業に要する経費の配分の流用に伴う設備費又は工事費の20％超の増減
(4)　その他知事が必要と認めるもの（事業実施期間の延長等）
	事業計画の変更見込み
	（　有　・　無　）

	変更見込み「有」の場合はその内容
	








令和8年度みやぎ二酸化炭素排出削減支援事業補助金の進捗状況について（記入例）


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　補助事業者名：●●株式会社　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担当者名：総務部　宮城　太郎　　　
（いずれかを囲む）９月末時点・１０月末時点

１　別紙「当初計画との進捗状況比較表」に記入してください。
なお、証憑書類（見積書、契約書、発注請書、納品書、検収確認調書、請求書、領収書、振込依頼書等）について、取得・作成済みのものがあれば、併せて写しを御提出願います。

２　事業の進捗状況について回答してください。
	事業進捗状況について
	（　スケジュールどおり　・　遅れている　）

	「遅れている」場合、その理由と今後の見込み※1
	設備の仕様決定に想定より時間が掛かったため、契約締結が当初スケジュールと比べて遅れている。工事期間に余裕を持って計画しているため、事業実施期間内には完了の予定。

	事業完了後の確定検査時に製品番号等の確認ができなくなる設備の有無※2
	〇設備の有無（　有　・　無　）
〇有の場合は設備の名称
　●●●●●●●●

	事業完了までに必要な許認可の有無及び手続の進捗
	○必要な許認可（　有　・　無　）
○有の場合は許認可の名称とその進捗状況


※１　今後の見込みは、「事業実施期間内には完了できる」、「今年度内には完了できる」、「今年度内の完了は難しい」などのように記入してください。
※２　設備設置時に製品番号等の撮影をお願いします。

３　事業計画の変更見込みの有無について回答してください。
なお、あらかじめ事業変更承認申請書を提出し、知事の承認を得ることが必要な場合については、以下のとおりです。
(1)　申請のあった補助事業の目的や効果に影響する範囲での仕様等の変更
(2)　補助対象経費の総額の20％超の減少
(3)　補助事業に要する経費の配分の流用に伴う設備費又は工事費の20％超の増減
(4)　その他知事が必要と認めるもの（事業実施期間の延長等）
	事業計画の変更見込み
	（　有　・　無　）

	変更見込み「有」の場合はその内容
	



